Team Progress Log Template

Team Information

Team name: 지식의 상아탑

Week number: 1

Date: 2026-05-21

Completed This Week

| Task | Member(s) | Evidence |
| --- | --- | --- |
| 게임 콘셉트 확정 (6트랙 카드 배틀, 3층 던전, 보스) | 전원 | 제안서, md/GAME_DESIGN.md |
| 레포 구조 + Makefile + Constants.h 골격 | 김서정 | game/ include/src 분리, core/Constants.h |
| 콘텐츠 레지스트리 골격 (Card/Character/Monster/Event) | 김현우, 정인강 | registry/Registries.h registerAll() |
| 캐릭터 로스터·트랙 enum 초안 | 김현우 | registry/CharacterRoster.cpp, core/Track.h |

Problems Encountered

| Problem | Current Hypothesis | Next Step |
| --- | --- | --- |
| STL 금지 범위가 모호 (std::string도 금지?) | 금지는 컨테이너(vector/list/stack/queue/map)뿐, std::string은 허용 | 규칙 문서화 후 모든 컨테이너 직접 구현 착수 |
| 빌드 환경 제각각 | g++ -std=c++17 로 통일 | 공용 Makefile로 빌드 표준화 |

Data Structures Updated

| Data Structure | Status | Notes |
| --- | --- | --- |
| Linked list | Not started | 다음 주 CardPool/Inventory 적용 예정 |
| Stack | Not started | 이동 Undo용 설계만 |
| Queue | Not started | 적 행동 패턴용 설계만 |
| BST | Not started | 효율 점수 키 정의 검토 |
| Graph | Not started | 27방 인접 설계 스케치 |
| Sorting | Not started | — |

Plan for Next Week

| Task | Owner | Due Date |
| --- | --- | --- |
| LinkedList 구현 + CardPool/Inventory 연결 | 김서정, 김현우 | Week 2 |
| Stack 구현 + 이동 Undo | 장재민 | Week 2 |
| Queue 구현 + 적 의도 큐 | 정인강 | Week 2 |

Instructor Questions

None.