Team Progress Log Template

Team Information

Team name: 지식의 상아탑

Week number: 2

Date: 2026-05-28

Completed This Week

| Task | Member(s) | Evidence |
| --- | --- | --- |
| LinkedList 구현(복사/대입/소멸자) + 공유 덱·인벤토리 연결 | 김서정, 김현우 | ds/LinkedList.h, card/CardPool.cpp, run/Inventory.cpp |
| Stack 구현 + 방 이동 Undo | 장재민 | ds/Stack.h, RunMap::history |
| Queue 구현 + 적 행동 패턴 순환(의도 예고) | 정인강 | ds/Queue.h, Enemy::intentQueue |
| 빈 리스트/스택/큐 엣지케이스(false 반환) | 김서정 | popFront/pop/dequeue 가드 |
| 스모크 테스트(빌드 통과) | 전원 | make 경고 0 |

Problems Encountered

| Problem | Current Hypothesis | Next Step |
| --- | --- | --- |
| 손패에서 카드 사용 시 뒤 카드가 밀려 인덱스가 깨짐 | 손패는 LinkedList 대신 고정 슬롯 배열 + active[]가 안정적 | Week 3에 Hand 재설계 적용 |
| Stack 복사 시 원소 순서가 뒤집힘 | 복사 생성 시 임시 배열로 순서 보존 필요 | Stack 복사 로직 수정 |

Data Structures Updated

| Data Structure | Status | Notes |
| --- | --- | --- |
| Linked list | Done | CardPool·Inventory 통합, 엣지케이스 처리 |
| Stack | In progress | 이동 Undo 동작, 복사 순서 보존 수정 중 |
| Queue | In progress | 적 의도 enqueue/dequeue 순환 동작 |
| BST | Not started | — |
| Graph | Not started | — |
| Sorting | Not started | — |

Plan for Next Week

| Task | Owner | Due Date |
| --- | --- | --- |
| 던전 맵 이동 + 그래프 getNeighbor 통합 | 장재민 | Week 3 |
| 전투 루프(드로우/카드 배정/resolveCard) + Hand 재설계 | 김현우 | Week 3 |
| 이벤트 6종 + applyOutcome | 정인강 | Week 3 |

Instructor Questions

None.