Team Progress Log Template

Team Information

Team name: 지식의 상아탑

Week number: 3

Date: 2026-06-04

Completed This Week

| Task | Member(s) | Evidence |
| --- | --- | --- |
| w/a/s/d 이동 + 그래프 getNeighbor로 모든 이동 처리 | 장재민 | RunMap::move → DungeonGraph::getNeighbor |
| 전투 루프(매턴 5장 드로우, 캐릭터별 카드 배정, 공용 resolveCard) | 김현우 | battle/Battle.cpp |
| 카드 배정 Undo(슬롯 인덱스 포함) + Hand 슬롯 재설계 | 김현우, 김서정 | Stack<AssignRecord>, Hand::restoreCard |
| 이벤트 6종 + applyOutcome(결과 FIFO 처리) | 정인강 | EventRegistry.cpp, Game::handleEvent |
| help/look, 잘못된 이동 차단, 인벤토리 출력 | 전원 | 맵·전투 명령 핸들러 |
| 클린 체크아웃 빌드 성공 | 전원 | cd game && make |

Problems Encountered

| Problem | Current Hypothesis | Next Step |
| --- | --- | --- |
| 골드 시스템이 흐름을 복잡하게 만들고 버그 유발 | 골드를 제거하고 '무료 보급(상점)'으로 단순화 | gold 멤버 삭제, handleShop 무료 선택으로 변경 |
| 보스가 항상 마지막 등록 보스로 고정 선택됨 | 보스 후보 배열 + 랜덤 선택 필요 | 한계로 기록, 데모는 고정 보스로 진행 |

Data Structures Updated

| Data Structure | Status | Notes |
| --- | --- | --- |
| Linked list | Done | — |
| Stack | Done | 이동 Undo + 카드 배정 Undo(slotIdx) |
| Queue | Done | 적 의도 순환 + 이벤트 결과 FIFO |
| BST | In progress | 효율 점수 삽입 설계 착수 |
| Graph | In progress | 이동 연결 완료, DFS 출력 남음 |
| Sorting | Not started | — |

Plan for Next Week

| Task | Owner | Due Date |
| --- | --- | --- |
| BST(ScoreTree) + 런 요약 랭킹 | 김서정 | Week 4 |
| DungeonGraph DFS + g/graph 출력 | 장재민 | Week 4 |
| Sorting 3종 + 통계/인벤토리 정렬 | 김서정 | Week 4 |
| 몬스터/이벤트 최종 등록, UI 영어화 | 정인강, 김현우 | Week 4 |

Instructor Questions

None.